# Abschluss – Entwicklungsblock
Sommercamp-System KSV Baunatal

Datum: Mai 2026  |  System: Live

────────────────────────────────────────────────────────────

# 1. Was heute geschafft wurde

## Kernfunktionen live

Anmeldeformular nimmt echte Registrierungen entgegen

Bestätigungsansicht nach Absenden zeigt Kind, Termin, Status

Bestätigungsmail geht automatisch via Brevo an Eltern raus

Admin-Bereich ist passwortgeschützt (JWT, 24h Session)

Admin-Übersicht zeigt alle Anmeldungen, Filter, Mail-Spalte (✓/–)

CSV-Export für Offline-Auswertung funktioniert

## Technisch vorbereitet (noch nicht aktiv genutzt)

registration_token für spätere Stripe-Payment-Links

stripe_session_id für Stripe-Webhook-Zuordnung

payment_status in DB und Admin-Filter

email_sent_at als Idempotenz-Guard

## Warum das ein echter Business-Meilenstein ist

Ab heute kann ein Elternteil sein Kind anmelden, bekommt sofort eine Bestätigungsmail, und der Organisator sieht alles sauber im Admin. Das System ist kein Prototyp mehr — es nimmt echte Daten entgegen und kommuniziert mit echten Nutzern. Alles läuft ohne manuellen Aufwand.

## Bewusst noch nicht weitergebaut

Stripe-Zahlung (Phase 3) — kein Bedarf vor erstem echten Anmeldebetrieb

Impressum — noch kein Anwalt/DNS-Zugriff bestätigt

Manuelle Statusänderungen im Admin — nicht dringend

────────────────────────────────────────────────────────────

# 2. Aktueller Systemstand

| Bereich | Status | Detail |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Live | https://ksv-sommercamps.vercel.app |
| Backend | Live | Render, FastAPI, uvicorn |
| Datenbank | Live | Supabase PostgreSQL, RLS aktiv |
| Admin | Live | /admin — Passwort aus ADMIN_PASSWORD (Render) |
| E-Mail | Live | Brevo, Sender verifiziert, Testmail bestätigt |
| CSV-Export | Live | /registrations/export/csv (nur mit Admin-Token) |
| Stripe | Nicht gebaut | Platzhalter-Button im Frontend, DB-Feld vorhanden |
| Impressum | Nicht fertig | Seite fehlt noch |
| Joma-Größen | Live | Constraint in Supabase migriert |

## Render Env Vars (alle gesetzt)

DATABASE_URL, ADMIN_PASSWORD, JWT_SECRET, CORS_ORIGINS_EXTRA, BREVO_API_KEY, EMAIL_FROM, EMAIL_FROM_NAME, CONTACT_EMAIL

## Vercel Env Vars

NEXT_PUBLIC_API_URL → Render-Backend-URL ✅

────────────────────────────────────────────────────────────

# 3. Checkliste für den nächsten Einstieg

## Terminals starten

Terminal 1 – Backend:

cd backend → .venv/Scripts/activate → uvicorn main:app --reload

Terminal 2 – Frontend:

cd frontend → npm run dev

## URLs

http://localhost:3000  →  Formular lokal

http://localhost:3000/admin  →  Admin lokal

http://localhost:8000/docs  →  API-Doku lokal

https://ksv-sommercamps.vercel.app  →  Formular live

https://ksv-sommercamps.vercel.app/admin  →  Admin live

## Erster Smoke-Test nach Wiedereinstieg

Live-Formular aufrufen — lädt es?

Render-URL /health aufrufen — antwortet {"status":"ok"}?

Admin einloggen — sind bisherige Anmeldungen sichtbar?

Mail-Spalte prüfen — zeigt sie ✓ für die Testanmeldung?

## Render Logs prüfen bei Problemen

Render → Service → Logs → nach diesen Zeilen suchen:

Bestätigungsmail gesendet und email_sent_at gesetzt für ...

E-Mail-Versand übersprungen: ...

E-Mail-Versand fehlgeschlagen für ...: ...

────────────────────────────────────────────────────────────

# 4. Nächste Entwicklungsschritte (priorisiert)

## Priorität 1 — Vor echtem Betrieb

Impressum-Seite (gesetzlich Pflicht, Link im Footer fehlt noch)

Admin: Zahlungsstatus manuell auf "paid" setzen können

E-Mail-Text prüfen und mit Organisator abstimmen

## Priorität 2 — Nach ersten echten Anmeldungen

Übergabe-Dokument für Organisator (Admin-URL, Passwort, CSV-Erklärung)

Feedback aus echten Anmeldungen einarbeiten

## Priorität 3 — Phase 3: Stripe

Stripe Checkout integrieren

Webhook für payment_status = paid einbauen

Payment-Button im Frontend freischalten

────────────────────────────────────────────────────────────

# 5. Nachricht an den Organisator

Hallo Ergün,

das Anmeldesystem für die Sommercamps 2026 ist jetzt live:

https://ksv-sommercamps.vercel.app

Was funktioniert:

Eltern können ihr Kind direkt online anmelden

Nach der Anmeldung geht automatisch eine Bestätigungsmail raus

Du hast einen Admin-Bereich unter /admin mit Passwort-Login

Dort siehst du alle Anmeldungen, kannst filtern und als CSV exportieren

Bitte einmal testen:

https://ksv-sommercamps.vercel.app aufrufen und eine Testanmeldung machen (z.B. mit deiner eigenen E-Mail)

Prüfen, ob die Bestätigungsmail ankommt

https://ksv-sommercamps.vercel.app/admin aufrufen, einloggen und die Anmeldung in der Liste prüfen

Dein Admin-Passwort hast du bereits. Falls du es nicht mehr hast, sag kurz Bescheid.

Rückmeldungen zu Texten, Feldern oder Abläufen gerne direkt sammeln — das System kann noch angepasst werden, bevor die echten Anmeldungen kommen.