Abschlussbericht

KSV Baunatal – Sommercamp Anmeldesystem

Entwicklungs-Sprint Phase 1–3

Mai 2026

# 1. Executive Summary

Das KSV Baunatal Sommercamp Anmeldesystem wurde in drei Entwicklungsphasen von einem einfachen Formular zu einer produktionsreifen Web-Applikation ausgebaut. Eltern koennen ihre Kinder online anmelden, optional per Stripe bezahlen und erhalten eine automatische E-Mail-Bestaetigung. Der Verein verwaltet alle Anmeldungen ueber ein geschuetztes Admin-Dashboard mit CSV-Export.

Das System ist live und Go-live-bereit. Einzig die Aktivierung des Stripe Live-Keys durch den Verein steht noch aus.

# 2. Phasenuebersicht

## Phase 1 – Grundsystem

FastAPI Backend mit PostgreSQL (Supabase), deployed auf Render

Next.js Frontend deployed auf Vercel

Anmeldeformular mit vollstaendiger Validierung

Brevo Transaktions-E-Mail (Bestaetigung an Eltern)

Admin-Dashboard mit JWT-Login und CSV-Export

## Phase 2 – UX & Production Readiness

Umfangreicher Design-Overhaul (Dark Mode vollstaendig entfernt)

Hero-Bereich mit Facts-Bar (3 Termine, 4 Tage, 5-12 Jahre, Baunatal)

Ablauf-Sektion mit 3 nummerierten Schritten

FAQ-Sektion mit 6 haeufigen Fragen

Formular mit Desktop-Sidebar (sticky, informativ)

Schritt-Indikatoren im Formular (nummerierte Kreise)

Pill-Style Fotoerlaubnis-Auswahl

Vertrauenssignale unterhalb des Sende-Buttons

Datumsfeld: type="text" mit DD.MM.JJJJ Auto-Format (statt Browser-native date picker)

Altersvalidierung 5-12 Jahre

Vercel Analytics + Speed Insights integriert

## Phase 3 – Stripe Online-Zahlung

Stripe Checkout Session Endpoint: POST /registrations/{token}/checkout-session

Webhook Handler: POST /stripe/webhook (Signaturpruefung, paid-Status-Update)

Datenbank-Migration: stripe_session_id Spalte mit Unique Index

Erfolgs-Seite im Frontend bei ?stripe=success

Sicherheit: registration_token (UUID) statt numerischer ID in URLs

Stripe SDK v8+ vollstaendig kompatibel

# 3. Technische Architektur

## Stack

| Komponente | Technologie | Hosting |
| --- | --- | --- |
| Backend | Python FastAPI + psycopg2 | Render |
| Datenbank | PostgreSQL via Supabase | Supabase |
| Frontend | Next.js 16 App Router + Tailwind CSS | Vercel |
| E-Mail | Brevo REST API | Brevo |
| Zahlung | Stripe Checkout | Stripe |
| Analytics | Vercel Analytics + Speed Insights | Vercel |

## API-Endpunkte (Auswahl)

POST /register - Neue Anmeldung

GET /registrations - Admin: alle Anmeldungen (JWT)

GET /registrations/export/csv - CSV-Export (JWT)

POST /registrations/{token}/checkout-session - Stripe Session erstellen

POST /stripe/webhook - Stripe Zahlung bestaetigen

POST /admin/login - JWT Token

# 4. Behobene Fehler & Technische Erkenntnisse

## Stripe SDK v8+ Inkompatibilitaeten

Drei aufeinanderfolgende Produktionsfehler wurden behoben:

stripe.errors.SignatureVerificationError existiert nicht in v8+ -> from stripe._error import SignatureVerificationError

session_obj.get("id") schlaegt fehl (StripeObject hat keine .get()-Methode) -> getattr(session_obj, "id", None)

dict(session_obj.metadata) -> KeyError: 0 -> korrekte Methode: session_obj.metadata.to_dict()

## Datumsformat

Browser-natives <input type="date"> ignoriert das lang-Attribut und zeigt je nach Betriebssystem-Einstellung das US-Format (MM/DD/YYYY). Loesung: type="text" mit inputMode="numeric" und JavaScript-Auto-Formatierung zu DD.MM.JJJJ. Konvertierung zu YYYY-MM-DD fuer die API erfolgt erst beim Submit.

## Datensicherheit

Der Checkout-Endpunkt verwendet registration_token (UUID v4) statt der numerischen Datenbank-ID im URL-Pfad. Enumeration von Anmeldungen ist damit ausgeschlossen.

# 5. UX-Verbesserungen im Ueberblick

| Bereich | Aenderung |
| --- | --- |
| Landing Page | Hero mit Fakten-Leiste, Camp-Karten, Ablauf-Sektion, FAQ, Footer |
| Anmeldeformular | Step-Indikatoren, Pill-Buttons, Auto-Datumsformat, Sidebar |
| Bestaetigung | Status-Banner, strukturierte Buchungsuebersicht, Weiteres-Kind-Button |
| Zahlungs-Erfolg | Eigene Ansicht mit gruenem Check, Erklaerung der naechsten Schritte |
| Admin-Dashboard | KPI-Karten (Anmeldungen/Bezahlt/Zahlung offen/Storniert), CSV-Button |
| Dark Mode | Vollstaendig entfernt (color-scheme: light in globals.css) |

# 6. Qualitaetschecks

OK  npm run build: Erfolgreich - 0 Fehler, 0 Warnings, alle 4 Routen kompiliert

OK  TypeScript: Keine Typfehler

OK  Stripe Webhook: Signaturpruefung aktiv, 400 bei ungueltiger Signatur

OK  E-Mail-Zustellung: Brevo, replyTo korrekt gesetzt

OK  Admin-Schutz: JWT-Authentifizierung auf allen Admin-Endpunkten

OK  DSGVO: Fotoerlaubnis-Feld, Datenschutz-Hinweis im Formular

OK  Mobile: Vollstaendig responsiv, mobile-first Tailwind

OK  Analytics: Vercel Analytics + Speed Insights eingebunden

# 7. Ausstehende Punkte (Roadmap)

## Kurzfristig (vor Go-Live)

Stripe Live-Key aktivieren (STRIPE_SECRET_KEY + STRIPE_WEBHOOK_SECRET auf Render setzen)

Stripe Webhook-URL in Stripe Dashboard registrieren

Impressum-Seite ergaenzen (gesetzlich erforderlich in Deutschland)

## Mittelfristig

Preis auf der Landing Page anzeigen

Wartelisten-Logik bei ausgebuchten Terminen

Automatische Erinnerungs-E-Mails (1 Woche vor Camp)

Admin: Anmeldungen nach Termin filtern

Admin: Manuelles Setzen von Zahlungsstatus

## Langfristig

Wiederkehrende Camps: Jahres-Konfiguration ohne Code-Aenderungen

Eltern-Portal: Status einsehen, Anmeldung aendern oder stornieren

Mehrstufige Admin-Rollen (Trainer vs. Verwaltung)

# 8. Go-Live Checkliste

Noch offen:

[ ]  Stripe Live-Keys auf Render hinterlegen

[ ]  Stripe Webhook in Dashboard anlegen (Endpunkt + Event: checkout.session.completed)

[ ]  Test-Zahlung mit Live-Karte durchfuehren

[ ]  Impressum-Seite veroeffentlichen

[ ]  Datenschutzerklaerung verlinken

[ ]  DNS / Custom Domain auf Vercel zeigen lassen

[ ]  Anmeldelink auf Vereinswebsite und Social Media teilen

Erledigt:

[X]  Frontend deployed (Vercel)

[X]  Backend deployed (Render)

[X]  Datenbank migriert (Phase 1-3 SQL)

[X]  Brevo E-Mail konfiguriert

[X]  Admin-Login gesichert

[X]  npm run build erfolgreich

# 9. PO-Assessment: Technische Schulden

Das System ist fuer den Pilotbetrieb (Sommer 2026, 3 Camps) produktionsreif. Bekannte Einschraenkungen:

Render Free Tier: Backend schlaft nach Inaktivitaet ein (Cold Start ca. 30 s). Upgrade auf Render Starter (7 USD/Monat) empfohlen bei Live-Traffic.

Keine automatische Kapazitaetspruefung - Admin muss manuell beobachten.

Camp-Termine sind im Frontend hinterlegt; neue Saison erfordert Code-Aenderung.

Keine E-Mail-Benachrichtigung an Admin bei neuer Anmeldung.

KSV Baunatal  |  Anmeldesystem Sommercamp 2026  |  Vertraulich